#### Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, Žďár nad Sázavou

### zápis a USNESENÍ

### ze 6. zasedání předsednictva Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko dne 24. 5. 2023

##### Úvodem jednání, které se konalo v sídle SVK Žďársko, byl projednán a schválen program zasedání, navržený kanceláří SVK Žďársko (K-SVK) - viz následující body 1.) – 9.).

Přítomno: 7,8,9 členů P-SVK – viz prezence; při rozdílném hlasování bude toto jmenovitě uvedeno. 						                          Hlasování: Pro – Proti – Zdržel se

1.) Kontrola usnesení P-SVK ze dne 27.4. 2023

##### P-SVK vzalo na vědomí plnění usnesení ze dne 27. 4. 2023 a uložilo pokračovat na dříve rozpracovaných úkolech, které trvají.

##### P-SVK bylo informováno o činnosti K-SVK, o jednáních se členskými obcemi, VAS a dalšími subjekty ohledně příprav a realizací akcí SVK.     				        7 - 0 - 0

2.) Rozpočtové opatření č. 2. / 2023

a) P-SVK schválilo Rozpočtové opatření č. 2. / 2023, kterým se mění příjmy a výdaje rozpočtu SVK Žďársko na rok 2023 takto:

V příjmech: 5.993.817,09 Kč		Ve výdajích: 5.993.817,09 Kč 	        7 - 0 - 0

b) P-SVK vzalo na vědomí informace Mgr. Ifraha o stávajících peněžních tocích SVK s výhledem na následující měsíce v návaznosti na plánované příjmy a realizaci akcí.    7 - 0 - 0

3.) Vnitroorganizační směrnice 8/93 vč. některých příloh – aktualizace

P-SVK schválilo, (na základě projednání na poradě předsednictvem podkladů k této směrnici dne 15. 5. 2023), aktualizaci Vnitroorganizační směrnice 8/93 v úplném znění vč. některých příloh, s platností od 24. 5. 2023. (podklady byly schváleny až za přítomnosti všech členů P-SVK).           9 - 0 - 0

4.) Potvrzení rozhodnutí per rollam

Na základě Stanov SVK, je rozhodnutí P-SVK, jež bylo přijato způsobem „per rollam“ za období 28.4. - 23. 5. 2023 zaneseno do dnešního zápisu takto:

odesláno 5. 5. 2023

1.) Schválení výsledku výběrového řízení na zhotovitele akce:

- „Nedvědice – vodovod a kanalizace Žlíbky II“

Výběrová komise doporučila zadavateli vyřadit účastníka T.M.V. s.r.o., Nádražní 1400, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem z výběrového řízení, jelikož uchazeč stanovil nabídku jako nulovou a zároveň poslal omluvný dopis ze soutěže.

Nejlepší nabídka: 
SVOBSTAV s.r.o., Žďárská 81, 592 31 Nové Město na Moravě

cena zakázky: 3.330.872, - Kč bez DPH (předpokládaná hodnota zakázky 4.186.304, - Kč bez DPH); dle P-SVK z 25.2.2021 RV hradí: 70 % SVK / 30 % Nedvědice; NK Hradí: 100 % Nedvědice.

Formou per rollam bylo vyřazení účastníka T.M.V. a výsledek výběrového řízení schválen z toho důvodu, že tato akce dle požadavku SVK má termín zahájení 1.6.2023, aby tedy zhotovitel měl dostatek času na přípravu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.) Schválení Dodatku č. 1 SoD akce:

„Velké Meziříčí – sídliště Hliniště III, komunikace a inženýrské sítě – etapa I“ -

„SO 301 Vodovodní řady a SO 303 Splašková kanalizace“

Předmět Dodatku č. 1:

Z důvodu prodloužení termínů dokončení souvisejících stavebních objektů investora Město Velké Meziříčí se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č.1.

Změna termínu dokončení stavby z původního termínu do 19. května 2023

na nové termíny:

Ukončení stavebních činností		do 31. srpna 2023

Předání kompletní dokladové části		do 30. září 2023

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Současně P-SVK pověřuje statutární zástupce k podpisům výše uvedené SoD a Dodatku č. 1.

7 - 0 - 0

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.) Smlouvy a Dodatky smluv

a) Dodatek č. 1 k SoD /32/2022 - „Velká Bíteš – ul. Hybešova, RK I. etapa“

P-SVK schválilo, na základě žádosti zhotovitele akce „Velká Bíteš – ul. Hybešova, rekonstrukce kanalizace I. etapa“, uzavření Dodatku č. 1 k SoD/32/2022 s f. EUROVIA CS, a.s. Praha na posun termínu dokončení z 31. 5. 2023 na 31. 8. 2023 z důvodu koordinace s výstavbou související stavby „Velká Bíteš – rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Hybešova – 2. etapa, SO 05 Rekonstrukce vodovodu (úsek č. 1)“. Ostatní ujednání se nemění, stavební dozor i město souhlasí.       		        					        7 - 0 - 0

b) Dodatek č. 1 k SMLOUVĚ č. SOD/38/2022 O DODÁVCE NEHMOTNÉHO DÍLA A TO PROJEKTOVÝCH PRACÍ akce „Žďár nad Sázavou – odkanalizování místních částí Mělkovice a Veselíčko“

P-SVK schválilo, na základě dohody se zhotovitelem projektu akce „Žďár nad Sázavou – odkanalizování míst. částí Mělkovice a Veselíčko“, uzavření Dodatku č. 1 k SOD/38/2022 s f. Ing. Josef Novotný AQA – CLEAN Jihlava na posun termínu odevzdání PD z původního 30. 6. 2023 na 30. 9. 2023 z důvodu složitých jednání ohledně majetkoprávních vztahů s vlastníky dotčených pozemků stavbou. Ostatní ujednání se nemění. 		       7 - 0 - 0

c) Dodatek č. 1 k SMLOUVĚ č. SOD/24/2022 O DODÁVCE NEHMOTNÉHO DÍLA A TO PROJEKTOVÝCH PRACÍ akce „Kanalizace Slavkovice, Jiříkovice, Radňovice a připojení na ČOV Nové Město na Moravě“

P-SVK schválilo, na základě dohody se zhotovitelem projektu akce „Kanalizace Slavkovice, Jiříkovice, Radňovice a připojení na ČOV Nové Město na Moravě“, uzavření Dodatku č. 1 k SOD/24/2022 s f. Ing. Josef Novotný AQA – CLEAN Jihlava na posun termínu odevzdání PD u DSP vč. inženýringu a podání žádosti o vydání SP do 12 měsíců od podpisu SoD a DPS vč. výkazu výměr do 4 měsíců od písemné výzvy objednatele na 30. 9. 2023 z důvodu složitých jednání ohledně majetkoprávních vztahů s vlastníky dotčených pozemků stavbou. Ostatní ujednání se nemění.          						        7 - 0 - 0

d) Dodatek č. 2 k SoD/45/2022 akce „V. Meziříčí – K ul. Malá Stránka – úprava šachet“

P-SVK schválilo, na základě žádosti zhotovitele akce „Velké Meziříčí – kanalizace ul. Malá Stránka – úprava šachet“, uzavření Dodatku č. 2 k SoD/45/2022 s firmou CONTENT s r.o. Brno, na zvýšení ceny o 21.726,88 Kč bez DPH (vícepráce, hrazeny dle smlouvy o příspěvku v poměru 30 % město, 70 % SVK) (vícepráce 24.230, -; méněpráce - 2.503,12) z toho důvodu, že oproti projektové dokumentaci a smluvního rozpočtu šachta 1356 ve skutečnosti nebyla DN 1000, ale DN 1500 proto bylo nutné dodat navíc po dohodě s TDI 1x skruž DN 1500/250 mm a zákrytovou desku DN 1500/800. Ostatní ujednání se nemění, stavební dozor a město souhlasí.                  						        			        7 - 0 - 0

e) Dodatek č. 2 k SoD/44/2022 akce „V. Meziříčí – RK ul. Čechova“

P-SVK schválilo, na základě žádosti zhotovitele akce „Velké Meziříčí – rekonstrukce kanalizace ul. Čechova“, uzavření Dodatku č. 2 k SoD/44/2022 s firmou CONTENT s r.o. Brno, na zvýšení ceny o 69.009, - Kč bez DPH (vícepráce, hrazeny dle smlouvy o příspěvku v poměru 30 % město, 70 % SVK) z toho důvodu, že oproti projektové dokumentaci a smluvního rozpočtu byl mezi č.p. 1054 a 1671 veden betonový kolektor s potrubím, který musel být odstraněn kvůli kolizi s kanalizací. Na základě podmínky SVJ č.p. 1671 bylo nutno zaizolovat prostup kolektoru do č.p. 1671, které provedl na své náklady majitel č.p. 1054. Dále jsou do navýšení zahrnuty náklady za odkopání zeminy kolem prostupu kolektoru do č.p.1671 včetně odvozu a zpětného dovozu zeminy. Navíc v místě šachty Š1677 bylo oproti PD potrubí Ultrarib DN 300 a PP DN 250, u nějž bylo dohodnuto, že se obě potrubí spojí a zaústí do Š1677. Oproti PD bylo nutné navíc použit 2ks skruže výšky 0,5 m. Ostatní ujednání se nemění, stavební dozor a město souhlasí.   			        7 - 0 - 0

f) Dodatek č. l k Trojstranné smlouvě o spolupráci na vybudování odbočky splaškové kanalizace na parcelu č. 427/2 k. ú. Oslavice – úprava článku III. Rozsah spolupráce

P-SVK schválilo úpravu článku v 1. 11. 2022 P-SVK schválené „Trojstranné smlouvě o spolupráci na vybudování odbočky splaškové kanalizace na parcelu č. 427/2 k. ú. a obec Oslavice“ a to tak, že se v bodu III. Rozsah spolupráce posouvají termíny přípravy a realizace této stavby a upravují se povinnosti účastníků smlouvy. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění, všichni účastníci s posunem termínů a úpravou povinností souhlasí.	         7 - 0 - 0

Na jednání se dostavil Ing. arch. Kaminaras, dále hlasovalo 8 členů P-SVK.

g) Dodatek č. l ke Smlouvě o úvěru č. 2021000915 z 9. 4. 2021

P-SVK schválilo a doporučilo valné hromadě ke schválení změnu a doplnění této Smlouvy takto:

# I.

Ruší se dosavadní znění odstavce 1) až 3) Článku Úvěr a čerpání Smlouvy a nahrazuje se v celém rozsahu tímto zněním:

- Klient může od Banky požadovat poskytování peněžních prostředků jako povoleného debetního zůstatku na účtu Klienta č. 17372863/0300, vedeného u Banky v Kč („Účet“), do výše 450 000 000 Kč („Úvěrový limit“). Klient se zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit a zaplatit z nich úroky.

- Banka může Klientovi poskytnout peněžní prostředky z úvěru podle Smlouvy („Úvěr“). Úvěr může být čerpán v období od prvního pracovního dne následujícího po dni, ve kterém byly splněny podmínky čerpání stanovené Smlouvou až do 1 pracovního dne před Dnem konečné splatnosti (včetně), max. však do 30.12.2026. Čerpání Úvěru se uskutečňuje automaticky při převodu peněžních prostředků z Účtu převyšujícím kreditní zůstatek na Účtu. Při převodu peněžních prostředků na Účet je nejprve splácen načerpaný Úvěr. Banka poskytuje Úvěr Klientovi na financování a refinancování nákladů souvisejících s rekonstrukcí/výstavbou vodovodní a kanalizační infrastruktury (dále jen „Projekt“ či „Projekty“).

- Součet výše aktuálně čerpaného a dosud nesplaceného Úvěru a poskytnutých a nevyčerpaných a čerpaných a nesplacených dílčích úvěrů poskytnutých na základě Smlouvy o pravidlech poskytování úvěrů v rámci účelové úvěrové linky č. 2021000916 uzavřené mezi Bankou a Klientem dne 9.4.2021 (dále jen „Dílčí úvěry“) nesmí překročit 450 000 000 Kč.

II.

Dosavadní znění odst. 1) Článku Závazky Smlouvy se doplňuje o písm. k) jehož text zní takto:

- do 31.12.2023 předloží Bance novou nájemní smlouvu nebo prodloužení stávající nájemní smlouvy uzavřené mezi Klientem a VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ, a.s., IČO 49455842, případně jejím právním nástupcem či jinou společností akceptovatelnou pro Banku, jejímž předmětem je pronájem vodohospodářské infrastruktury minimálně na dobu do roku 2041, formou a obsahem pro Banku přijatelnou.

III.

Dosavadní znění odst. 1) Článku Případy porušení Smlouvy se doplňuje o písm. n), jehož text zní takto:

- podstatná změna (definována jako: zrušení smlouvy (výpověď) či snížení nájemného, případně jiná změna smlouvy mající negativní dopad do obsluhy dluhové služby Klienta) v nájemní smlouvě s VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ, a.s., IČO 49455842 bez předchozího písemného souhlasu Banky.

# IV.

V příloze č. 1 Definice a ujednání Smlouvy se mění definice „Den konečné splatnosti“ a nově zní takto:

| Den konečné splatnosti | 5. den po doručení výpovědi, nejpozději však 31.12.2026 |
| --- | --- |

Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v plném rozsahu v platnosti.	        8 - 0 - 0

h) Dodatek č. l ke Smlouvě o pravidlech poskytování úvěrů v rámci účelové úvěrové linky č. 2021000916 z 9. 4. 2021

P-SVK schválilo a doporučilo valné hromadě ke schválení změnu a doplnění této Smlouvy takto:

# I.

Ruší se dosavadní znění odstavce 1) až 3) Článku Úvěr a čerpání Smlouvy a nahrazuje se v celém rozsahu tímto zněním:

- Klient může od Banky požadovat poskytování peněžních prostředků do výše 400 000 000 Kč („Úvěrový limit“) za účelem poskytování dílčích účelových úvěrů na základě samostatných úvěrových smluv („Smlouvy o úvěru“ nebo jednotlivě „Smlouva o úvěru“) s těmito parametry dílčích úvěrů:

- čerpání dílčího úvěru jednorázově na účet Klienta,

- úročení dílčího úvěru pohyblivou úrokovou sazbou s přechodnou fixací, která bude součtem 1-měsíční PRIBOR a marže (přirážky) v pevné výši 0,23 % p. a., s tím, že je-li takto vypočtená sazba menší než nula, použije se sazba v hodnotě nula,

- období fixace 1 měsíc,

- maximální doba splatnosti dílčího úvěru 15 let,

- splácení dílčího úvěru v měsíčních lineárních splátkách,

- Banka nebude účtovat Klientovi žádné další poplatky v souvislosti s dílčím úvěrem,

- předčasné splacení dílčího úvěru nebo jeho části kdykoliv po písemném oznámení Bance minimálně 2 pracovní dny přede dnem předčasné splátky, za předčasnou splátku nebude Klientovi účtován žádný poplatek ani náklady vzniklé Bance v souvislosti s předčasnou splátkou

(„Dílčí úvěr“) na financování a refinancování nákladů souvisejících s rekonstrukcí/výstavbou vodovodní a kanalizační infrastruktury (dále jen „Projekt“ či „Projekty“) („Účel“).

- Součet výše poskytnutých a nevyčerpaných, čerpaných a nesplacených Dílčích úvěrů nesmí překročit výši Úvěrového limitu a současně nesmí součet výše poskytnutých a nevyčerpaných, čerpaných a nesplacených Dílčích úvěrů a výše aktuálně čerpaného a dosud nesplaceného úvěru dle Smlouvy o úvěru č. 2021000915 uzavřené mezi Klientem a Bankou dne 9.4.2021 překročit 450 000 000 Kč, resp. v období od 1.1.2027 částku 400 000 000 Kč.

- Smlouvy o úvěru mohou být uzavírány do dne doručení výpovědi  dle Článku „Závěrečná ustanovení“ Smlouvy druhé Smluvní straně, nejpozději však do 31.12.2026 („Období čerpání“).

II.

Dosavadní znění odst. 1) Článku Závazky Smlouvy se doplňuje o písm. k), jehož text zní takto:

- do 31.12.2023 předloží Bance novou nájemní smlouvu nebo prodloužení stávající nájemní smlouvy uzavřené mezi Klientem a VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ, a.s., IČO 49455842, případně jejím právním nástupcem či jinou společností akceptovatelnou pro Banku, jejímž předmětem je pronájem vodohospodářské infrastruktury minimálně na dobu do roku 2041, formou a obsahem pro Banku přijatelnou.

III.

Dosavadní znění odst. 1) Článku Případy porušení Smlouvy se doplňuje o písm. p), jehož text zní takto:

- podstatná změna (definována jako: zrušení smlouvy (výpověď) či snížení nájemného, případně jiná změna smlouvy mající negativní dopad do obsluhy dluhové služby Klienta) v nájemní smlouvě s VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ, a.s., IČO 49455842 bez předchozího písemného souhlasu Banky.

Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v plném rozsahu v platnosti.	        8 - 0 - 0

ch) Dodatek č. 2 k SoD /50/2022 - „Hamry nad Sázavou – RV – řad E – Dolní Hamry“

P-SVK schválilo, na základě žádosti zhotovitele akce „Hamry nad Sázavou – rekonstrukce vodovodu – řad E – Dolní Hamry“, uzavření Dodatku č. 2 k SoD/50/2022 s f. VHST s.r.o. Pelhřimov na zvýšení ceny o 773.825,09 Kč bez DPH (vícepráce, hrazeny dle smlouvy o příspěvku v poměru 30 % obec, 70 % SVK) z toho důvodu, že byl proveden větší rozsah díla – havarijní stav oproti projektové dokumentaci a smluvnímu rozpočtu. Ostatní ujednání se nemění, stavební dozor a obec souhlasí. 					       	        8 - 0 - 0

Na jednání se dostavil p. Libor Pokorný, dále hlasovalo 9 členů P-SVK.

i) Dodatek č. 2 k SoD/29/2022 ze dne 29. 6. 2022 - „Velká Bíteš – NV ul. Malá Strana“

P-SVK schválilo, na základě žádosti zhotovitele akce „Velká Bíteš – novostavba vodovodu ul. Malá Strana“, uzavření Dodatku č. 2 k SoD/29/2022 s f. ATIKA–LYSÝ, s.r.o.  na posun termínu dokončení z 31. 5. 2023 na 30. 6. 2023 z toho důvodu, že byl stavbou poškozen větší rozsah povrchu vozovky, který je nutné opravit oproti projektové dokumentaci. Ostatní ujednání se nemění, stavební dozor i město souhlasí.			       	        9 - 0 - 0

j) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci z 24.5.2022 – s VAS na zvýšení bezpečnosti provozu

P-SVK schválilo, na základě dohody mezi SVK a VAS, uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci z 24.5.2022, kterým se rozšiřuje seznam objektů technických zařízení a prvků, na nichž budou instalovány bezpečnostní prvky umožňující sběr a odesílání dat sloužících k ochraně těchto objektů. Zároveň se, z důvodu změny oprávněných zástupců účastníků, mění nově určení statutární zástupci smluvních stran. Ostatní ujednání se nemění.       	        9 - 0 - 0

6.) Žádosti členských obcí a VAS

„Spělkov – rekonstrukce vodovodu“ – doplnění do seznamu investic

P-SVK schválilo, na základě žádosti Obce Spělkov, doplnění seznamu investic o akci:

„Spělkov – rekonstrukce vodovodu" - (přívodní řad z prameniště, VDJ a rozvody po obci). Projektová příprava r. 2023, realizace r. 2024–2025, financování 30 % obec, 70 % SVK. Zároveň Obce Spělkov avizovala, že chce vyvolat jednání o odkladu splátek do více let.

9 - 0 - 0

7.) Seznam investic SVK Žďársko

- P-SVK vzalo na vědomí ke dni 11. 5. 2023 aktualizovaný Seznam investic SVK Žďársko, který je přílohou tohoto usnesení.				                    		        9 - 0 - 0

- 8.) Dohoda o prostorovém uspořádání staveb

„CROSS INVEST LK, s.r.o. Brno – Přípojka teplovodu SO 01, SO 02 ve Velké Bíteši“

P-SVK schválilo uzavření Dohody o prostorovém uspořádání staveb – udělení výjimky společnosti CROSS INVEST LK, s.r.o. Brno z prostorového uspořádání staveb pro stavbu „Přípojka teplovodu pro objekty SO 01, SO 02 ve Velké Bíteši“. Předmětem smlouvy je umístění nového teplovodního potrubí do ochranného pásma stávajícího vodovodu IPE 110 ve vlastnictví SVK. VAS, jako provozovatel vodárenských sítí, vydal kladné vyjádření zn. ZR/43/2023-Še ke stavbě za podmínky, že se dohodou CROSS INVEST LK, s.r.o. Brno zaváže k úhradě nákladů, škod a újmy, které případně v souvislosti s prováděním prací v ochranném pásmu stávajícího vodovodu vzniknou. Platnosti dohoda nabude po odsouhlasení CROSS INVEST LK, s.r.o. Brno.      		       			        9 - 0 - 0

9.) Různé

a) Vyřazení majetku SVK Žďársko – kopírka Naschuatec MP C2003 PCL 6

P-SVK schválilo, dle návrhu likvidační komise SVK, vyřazení z evidence dlouhodobého majetku SVK „Kopírovacího stroje Naschuatec MP C2003 PCL 6“ inv. č. F203RA60482, (zůstatková cena 0, - Kč), z důvodu nezpůsobilosti k dalšímu provozu, nehospodárnosti opravy a zároveň i nemožnosti opravy z důvodu nedostupnosti náhradních dílů.		        9 - 0 - 0

b) Výběrové řízení

Akce		      Nejlepší nabídky od firem    			    	    cena Kč bez DPH

„VP Záblatí – Březka, rekonstrukce vodovodního přivaděče před Jáchymovem“

předpokládaná hodnota zakázky 3.360.390,31 Kč bez DPH   - hrazeno 100 % SVK

Komise ve složení: Mgr. Reda Ifrah, Ing. Ivana Kalábová, Zdeněk Vojta – doporučuje:

I. pořadí: CONTENT, s.r.o., Velké Meziříčí   IČ: 63492164	 749.992,79 Kč bez DPH

II. pořadí: ATIKA – LYSÝ, s.r.o., V. Meziříčí   IČ:	260732610	1.932.631,00 Kč bez DPH

III. pořadí: AQUASYS spol. s r.o., Žďár n. S.    IČ: 25344447	2.042.500,00 Kč bez DPH

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P-SVK uložilo K-SVK oslovit firmu CONTENT, s.r.o. s žádostí o vysvětlení mimořádně nízké ceny. 											      9 - 0 - 0

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

c) Plná moc na valnou hromadu SVKMO – p. Ivo Rohovský

SVK Žďársko, jako společník společnosti Svaz VKMO s.r.o., se sídlem Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno, IČ 255 72 245, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C., vložka 34545, zmocňuje pana Ivo Rohovského, aby SVK Žďársko v celém rozsahu zastupoval ve všech právních i faktických jednáních ve věci účasti a hlasování na valné hromadě společnosti SVKMO s.r.o, konané dne 25. 5. 2023.           9 - 0 - 0

d) „Vídeň – odkanalizování obce“ – povrchy komunikace

P-SVK vzalo na vědomí informaci Mgr. Ifraha k akci „Vídeň – odkanalizování obce“, v jejímž rámci bude na náklady zhotovitele znovu položen asfaltový povrch vozovky v těch úsecích, kde došlo k jejímu porušení v zimní období.                                                     9 - 0 - 0

e) Fotovoltaika na objektech SVK

P-SVK vzalo na vědomí informaci Mgr. Ifraha k akci „Fotovoltaika na objektech SVK“, kde je vypracovaná projektová dokumentace připravena k finálnímu odsouhlasení.             9 - 0 - 0

Další zasedání P-SVK bude:

29. 6. 2023 – od 9:00 h. v sídle SVK Žďársko

Žďár nad Sázavou 24. 5. 2023

Zapsal: Z. Vojta

........................................................................................................

Ing. Radek Zlesák

předseda předsednictva SVK Žďársko

Příloha:

Seznam investic SVK Žďársko